TRƯỜNG QUỐC TẾ — ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI · VNU-IS

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập · Cập nhật 12/07/2026

# 1. Bối cảnh

Đồ án Capstone (INS3282): web cảnh báo rủi ro học tập (Next.js + Supabase, deploy Vercel), song ngữ VI/EN. Phiên làm việc đi từ hoàn thiện dở dang → mô hình “trường thật” → áp dụng nghiên cứu học thuật → dọn code & rà soát bảo mật → bổ sung 4 tính năng theo chuẩn hệ thống cảnh báo.

# 2. Các giai đoạn chính

- Khôi phục ngữ cảnh; hoàn thiện file i18n dở (dịch Anh cho quên mật khẩu).

- Quên mật khẩu bằng mã 6 số (Supabase OTP); giao diện theo logo VNU-IS (navy + gold); logo góc trái bấm về Tổng quan.

- Deploy Vercel + Supabase; vá lỗi CSP chặn unsafe-eval (dev không hydrate); thêm HTTP security headers.

- Mô hình “trường cấp tài khoản”: bỏ đăng ký công khai → chỉ đăng nhập; endpoint admin (service_role) tạo tài khoản theo MSSV; bỏ dữ liệu demo.

- Nhập điểm theo MSSV; 10 sinh viên mẫu (môn/năm/tín chỉ ngẫu nhiên, 12–24 TC/kỳ); email thường; email báo điểm qua Gmail SMTP.

- Nghiên cứu 4 tài liệu + 7 nguồn ngoài → hướng “vòng lặp cảnh báo có kiểm chứng”.

- Triển khai: trang Đánh giá (Precision/Recall/F1 + hiệu quả can thiệp); nhập điểm tối ưu (bảng theo môn, import xem-trước, xuất Excel, khóa điểm); email tự cảnh báo tới SV; ngưỡng & trọng số rủi ro tùy chỉnh.

- Dọn code: gỡ 21 key i18n chết; gỡ cơ chế “mã cố vấn” (vá lỗ hổng leo thang qua signup API); vẽ ERD.

- Bổ sung 4 tính năng (12/07): đặt lịch hẹn cố vấn; tích hợp SIS/LMS tự động (đồng bộ chuyên cần & hoạt động LMS); xuất báo cáo rủi ro theo lớp; cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện. Dọn bản Flask/web tĩnh cũ khỏi repo.

- Hoàn thiện cuối (12/07): bộ lọc danh sách sinh viên; chốt phạm vi nhập điểm (vai trò giáo viên riêng ngoài phạm vi); vẽ lại 2 wireframe khớp bản chạy thật; dọn code lần 2.

- Tinh gọn theo phản hồi (13/07): bỏ trang Bảng điểm & bộ lọc Ngành/Môn (mỗi cố vấn đã quản đúng ngành mình), thêm bộ lọc Học kỳ (HK1/HK2/kỳ hè); gộp Cảnh báo & Can thiệp làm một trang; bảng điểm chi tiết nhóm theo kỳ + điểm TB tích lũy hệ 10/hệ 4 và tổng tín chỉ như SIS của trường.

- Rà soát bảo mật cuối trên web thật.

# 3. Tính năng đã xây dựng

| Nhóm | Chi tiết |
| --- | --- |
| Xác thực | Chỉ đăng nhập, quên mật khẩu mã 6 số, tài khoản do trường cấp (không đăng ký công khai) |
| Nhập điểm | Nhập Excel theo MSSV có xem-trước/kiểm-lỗi; nhập tay theo từng học kỳ trong hồ sơ SV (kèm điểm TB tích lũy hệ 10/hệ 4); kiểm 0–10; tôn trọng khóa điểm |
| Rủi ro | Chấm đa yếu tố (giải thích được), dự đoán vào vùng báo động, ngưỡng & trọng số tùy chỉnh |
| Cảnh báo & Can thiệp | Tự mở cảnh báo, cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện, ghi nhận can thiệp, email tự cảnh báo tới sinh viên |
| Lịch hẹn | Sinh viên đặt lịch hẹn cố vấn — cố vấn xác nhận / hoàn tất / hủy (realtime) |
| Tích hợp & Báo cáo | Đồng bộ SIS/LMS tự động (CSV published Google-Sheet hoặc dán) cập nhật chuyên cần & LMS; xuất báo cáo rủi ro theo lớp (CSV) |
| Đánh giá | Precision/Recall/F1 + đo hiệu quả can thiệp (rủi ro trước/sau) |
| Khác | Song ngữ VI/EN, realtime, phân quyền SV/Cố vấn/Quản lý, lọc Khóa/Học kỳ, in bảng điểm |

# 4. Bảo mật (đã kiểm chứng trên web thật)

- Người lạ (không đăng nhập) truy vấn mọi bảng dữ liệu SV → RLS trả rỗng: KHÔNG lộ thông tin cá nhân.

- Sinh viên A không đọc được dữ liệu của sinh viên B (RLS gắn mọi truy vấn với hồ sơ của chính họ).

- 4 endpoint API (notify-grade, notify-alert, admin/import-students, admin/sync-lms) đều chặn 401 nếu không có token; kiểm tra vai trò. Đồng bộ SIS/LMS: cố vấn chỉ cập nhật được sinh viên mình phụ trách.

- service_role & mật khẩu Gmail chỉ ở server (biến môi trường Vercel). HTTP headers: CSP, HSTS, nosniff, X-Frame-Options DENY.

- Đã vá: bỏ đường “mã cố vấn” — signup API không thể tự trở thành cố vấn.

Bảo mật: Đã siết đủ các lớp DB (12/07): rls-major-scope.sql, remove-advisor-code.sql, risk-config.sql, grade-lock.sql, appointments.sql đều đã chạy. Việc còn lại duy nhất: tắt “Allow new users to sign up” trong Supabase Authentication (đóng cổng đăng ký API) và đổi mật khẩu demo nếu cần bảo mật thật.

# 5. Sản phẩm kèm theo

- Tài liệu (.docx/.pdf): Hướng dẫn sử dụng website (kèm tài khoản), Hướng dẫn sử dụng & quản trị, Hướng dẫn tính năng mới, Tạo/Danh sách tài khoản sinh viên, Wireframe (2 bản: hệ thống 8 màn + luồng sinh viên 9 màn), bản tóm tắt này; Tổng quan đề tài (webapp-next/docs); Đề xuất Tutorial 2 (VI+EN).

- Dữ liệu mẫu: sinh-vien-mau.csv, diem-mau.csv, sample-data.sql.

- Migration SQL: schema.sql, hardening.sql, auto-assign-advisor.sql, rls-major-scope.sql, remove-advisor-code.sql, risk-config.sql, grade-lock.sql, appointments.sql.

# 6. Hiện trạng & việc còn lại

- Web live tại https://hainam2k5-github-io.vercel.app; đã merge main + push GitHub. Code sạch: TypeScript strict, 0 lỗi, i18n VI/EN cân bằng (354 key), không console.log/TODO.

- Supabase: ĐÃ chạy đủ 4 file SQL (rls-major-scope, risk-config, grade-lock, appointments) — kiểm chứng qua REST 12/07: bảng tồn tại, RLS chặn truy cập ẩn danh, app_secrets đã gỡ.

- Việc còn lại: tắt “Allow new users to sign up” trong Supabase Authentication; kiểm tra template Reset Password có {{ .Token }} (mã 6 số); đổi mật khẩu demo Sv@123456 nếu cần bảo mật thật.

- Vercel → Environment Variables: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (tạo tài khoản & đồng bộ SIS/LMS), GMAIL_USER + GMAIL_APP_PASSWORD (gửi email).

— Hết —